ИЗВЕЩЕНИЕ  № 191-ЗК

о проведении запроса котировок

«19» октября  2010 г.

| Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования сельское поселение Филипповское Владимирской области |
| Место нахождения, почтовый адрес | Владимирская область Киржачский район с.Филипповское, ул. Советская,1 |
| Телефон | (49237) 7-11-10, 2-43-03 |
| Адрес электронной почты | - |
| Контактное лицо | Пискарёв Сергей Васильевич, Давыдов Евгений Иванович |
| Официальный сайт в сети «Интернет» | Киржач.su |
| Источник финансирования заказа | 495 500 (четыреста девяносто пять тысяч пятьсот) рублей. В том числе: - 162 500 рублей – в соответствии с постановлением Губернатора области от21.06.2010 года №710 «О распределении иных межбюджетных трансфертов за счёт областного бюджета на сумму 650,0 тысяч рублей, выделенных для реализации просьб и предложений сельских старост»; 333 000 рублей - бюджет сельского поселения Филипповское Киржачского района. Обоснование: решение Совета народных депутатов сельского поселения Филипповское Киржачского района Владимирской области от 11.12.2009 года №23/153 |
| Форма котировочной заявки | Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок |
| Предмет муниципального контракта | выполнение работ по текущему ремонту автодороги с. Филипповское – д. Дворищи |
| Место выполнения работ | Владимирская область, Киржачский район, с/п Филипповское, а/дорога Филипповское-Дворищи |
| Сроки выполнения работ | с момента подписания контракта -по 20 ноября 2010 года |
| Сроки и условия оплаты выполнения работ | безналичный расчёт, с учётом сложившейся финансово-экономической ситуации, по мере поступления средств в бюджет сельского поселения, но в любом случае, не позднее 20 декабря 2010 года, после подписания форм №КС-2 «Акт приёмки выполненных работ» и №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». |
| Максимальная цена контракта | 495 500 (четыреста девяносто пять тысяч пятьсот) рублей, с учётом НДС, уплаты налогов и других обязательных платежей, всех затрат, необходимых для выполнения работ в полном объёме. |
| Место подачи котировочных заявок | Администрация муниципального образования Киржачский район |
| Адрес | 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43 |
| Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | С «20» октября 2010 г. по «29» октября 2010 г. 10-00 часов |
| Срок подписания муниципального контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

| На бланке организации Дата, исходящий номер | В единую комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, администрация Киржачского района, каб. № 43 |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___» _____________ 2010 г.

_____________________________________________________________________________________

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)

_____________________________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________________

ИНН налогоплательщика

_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты

в лице______________________________________________________________________________,

указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок № 191-ЗК от «19» октября 2010 года, подтверждает готовность заключить с муниципальным заказчиком, администрацией муниципального образования сельское поселение Филипповское, контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить в ___________________________ следующие товары, работы, услуги:

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:   ____________________________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений включенных (не включенных) в нее НДС, расходах,  в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, всех затрат и материалов, необходимых для выполнения работ в полном объеме): ________________________________________________________________________

С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

| Руководитель |  | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| М.П. | (подпись) | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер |  | ________________________ |
|  | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП) | Выполнение работ по текущему ремонту внутрипоселенческих автодорог местного значения (63 23 000 услуги по обеспечению функционирования дорожного хозяйства) |
| 2. | Объем выполняемых работ | 1.Устройство обочин – 1800 кв. метров 2.устройство песчаного основания-560 кв.м. 3.Устройство щебёночного основания-620 кв.м 4.Ямочный ремонт дорожного основания-620 кв.м. |
| 3. | Требования к качеству выполняемых работ | Работы по объекту выполняются согласно утверждённой сметы и технологии производства данного вида ремонтно-строительных работ, в соответствии со СНиП 3.06.85 Автомобильные дороги. Пособие по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах ( к СНиП 3.06.85) |
| 4. | Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания) | Ремонтно-строительные работы выполнять в соответствии с утверждённой сметной документацией, с использование материалов, требуемых по технологии производства работ и заложенных в сметный расчёт. |
| 5. | Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ) | Согласно правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержанию автомобильных дорог СНиП 12-04-2002 |
| 6. | Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ) | Сдача Заказчику окончательного результата работ выполненных по контракту и их приёмка оформляется: актом сдачи-приёмки выполненных работ (форма №КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) |
| 7. | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с действующим законодательством) | Участник, выигравший по итогам запроса котировок, право на подписание контракта, выполняет расчёт смет на указанные в п.2 данной таблицы и дефектном акте, объёмы работ по ремонту автодороги. Проверенный и утверждённый Заказчиком сметный расчёт предоставляется Подрядчиком на момент заключения контракта. |

Дефектный акт

на выполнение ремонтно-строительных работ

по капитальному ремонту автодороги с Филип-

повское – д. Дворищи Киржачского района

1.Устройство обочин(формирование водоотвода путём грейдерования)   – 1800 кв. метров.

2.Устройство песчаного основания толщиной до 20 см – 560 кв.метров.

3.Устройство щебёночного основания толщиной 15 см – 620 кв.метров.

4.Ямочный ремонт щебёночного дорожного основания – 620 кв.метров.

Применяемый материал: известковый щебень фракции:

-для устройства основания- 20 – 40 мм;

-для ямочного ремонта – 5 – 20 мм;

ПРОЕКТ

контракт №

на выполнение работ для муниципальных нужд сельского поселения Филипповское Киржачского района

г. Киржач							«__» ____________ 2010г.

Администрация сельского поселения Филипповское Киржачского района Владимирской области ,

в лице главы поселения Пискарёва Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик ________________________________________________

______________________________________________________________________________

действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для   государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон), ст.ст. 763-768 Гражданского кодекса РФ ,  на основании протокола открытого аукциона (приложение №___),  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта и сроки выполнения работ.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского поселения Филипповское  Киржачского района Владимирской области:_____________________________________________________________________________

сдать результат Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта .

Заказчик  обязуется принять результат Работ по акту выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего контракта.

  - Срок  выполнения Работ: начало – с даты  подписания  контракта, окончание : ____________________________________________________________________________________

  - Этапы проведения работ определяются согласованным сторонами календарным планом ( Приложение № ___).

1.4. Объект передается Подрядчиком  Заказчику сданным в эксплуатацию и должен соответствовать требованиям технических регламентов (СНиП) и  проектной документации.

2.Цена контракта

2.1.Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с  протоколом    от _____________№_________, с учетом НДС в размере 18 % от цены контракта.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, включает в себя стоимость Работ с учетом всех затрат, необходимых для выполнения Работ в полном объеме, в том числе  расходов на перевозку, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом  объема Работ.

2.2. Источником финансирования Работ являются :

- средства областного бюджета;

-средства бюджета сельского поселения;

- Порядок выполнения работ

3.1.          Предусмотренные настоящим контрактом работы осуществляются в полном объёме в соответствии  с утвержденной сметной документацией.

3.2.          Подрядчик обязан:

3.2.1. Предоставить Заказчику для согласования график выполнения работ по Контракту (Приложение № ____).

3.2.2. В процессе производства ремонтно-строительных работ по настоящему контракту, обеспечивать возможность представителю Заказчика (привлечённой  организации) исполнение контролирующих функций за ходом ремонтно-строительных работ, выполнением объёмов и качеством производства работ (раздел 11 «Особые условия).

3.2.3.  Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

3.2.4. В письменной форме известить Заказчика о завершении выполнения Работ.

3.2.5. Предъявить совместно с Заказчиком   приемочной комиссии объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации.

3.3.       Заказчик обязан:                                                                                                                                        С участием Подрядчика провести приемку выполненных Работ в течение  3-х  рабочих дней, с момента получения соответствующего извещения, и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат Работ, выполненных Подрядчиком с отклонением от условий настоящего Контракта, немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком своими силами или с привлечением субподрядчиков  за свой счет.

Оплата всего комплекса выполненных работ производится Заказчиком  только после устранения Подрядчиком всех недостатков.

3.4.         В целях контроля  за ходом выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по Контракту, и создаёт условия для проверки хода выполнения работ и произведённых расходов по Контракту.

3.5.         Подрядчик за __5___рабочих дней до истечения срока, установленного пунктом 1.2. Контракта уведомляет Заказчика о готовности к рассмотрению результатов законченной работы.

4.Права и обязанности сторон.

4.1. Подрядчик обязуется :

4.1.1. Качественно выполнять работы, предусмотренные п.1.1. Контракта в рамках действующего законодательства Российской Федерации. На основании представленных Заказчиком пообъектных дефектных актов, выполнить расчёт сметной стоимости ремонтных работ. Выполненный сметный расчёт направляется для проверки и согласования  Заказчику.

4.1.2. Обеспечивать соблюдение правил по технике безопасности, санитарных и экологических норм, качество выполняемых работ должно соответствовать СНиП «_____»; ГОСТ «______».

Обеспечивать выполнение требований к безопасности выполняемых работ в соответствии с технологией производства работ, обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности.

4.1.3. Обеспечивать представителям Заказчика для осуществления контроля и технического надзора беспрепятственный доступ  к объекту строительства. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания  в сроки, установленные Заказчиком.

4.1.4.  Обеспечить  содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

4.1.5. В 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке работ произвести вывоз  отходов от производства работ на полигон твердых бытовых отходов.

4.1.6. В 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы строительной площадки  принадлежащее ему или привлеченным субподрядным организациям  имущество, в том числе строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, конструкции, временные здания и сооружения.

4.1.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта.

4.1.8. Назначить в 3-дневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

4.1.9. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан  в согласованный сторонами срок устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества Работ.

4.1.10. Обеспечить соответствие выполненных Работ на объекте условиям настоящего Контракта в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 2 (два) года со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

4.1.11. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для проведения работ, проинформировав об этом Заказчика. В случае если у Подрядчика на момент заключения настоящего контракта уже имеются  заключенные договоры с субподрядными организациями, при заключении контракта он обязан представить Заказчику   указанные договоры, а также копии действующих лицензий  субподрядных организаций, привлеченных на строительство объекта.

4.1.12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядными организациями, за координацию их деятельности и соблюдение ими графика производства работ.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить Подрядчику работы, выполненные в соответствии с условиями, установленными в п. 7.2. настоящего Контракта, по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

4.2.2. До начала строительства передать Подрядчику пообъектные дефектные акты, для расчёта сметной стоимости ремонтных работ.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1.Для   контроля за объёмами выполненных работ и осуществление технического надзора за ходом и качеством выполняемых по настоящему Контракту работ, в соответствии с графиком выполнения работ, соблюдением срока их исполнения, а также за качеством применяемых материалов и оборудования, привлекать, на договорной основе, в рамках действующего законодательства) какую-либо привлечённую (стороннюю) организацию (раздел 11 «Особые условия). При обнаружении в ходе надзора за выполнением Работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество Работ, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.3.2. Отказаться от оплаты результатов работы в случае их несоответствия требованиям, установленным  настоящим контрактом, и требовать от Подрядчика исправления недостатков за счёт  средств Подрядчика, в согласованный сторонами срок.

5.Сдача и приемка результатов работ.

5.1. По завершению всего комплекса Работ по настоящему контракту,  Подрядчик  извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию и предоставляет Заказчику:

- отчет о проделанной работе, подписанный Подрядчиком и заверенный печатью организации;

- акт сдачи-приемки выполненных объёмов работ(форма КС-2), завизированной привлечённой организацией, исполняющей контролирующие функции, справку о стоимости выполненных работ(форма КС-3) и счет-фактуру на оплату, оформленные в установленном порядке в 3-х экземплярах;

- обязательный набор(комплект) исполнительно-технической документации в целом по объекту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.2	Заказчик , получивший сообщение  Подрядчика, в срок не позднее 3(трёх) рабочих дней , приступает к приёмке выполненных работ.

5.3. Сдача Подрядчиком выполненных по настоящему контракту  работ и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки, подписанным сторонами.

5.4. Увеличение объемов работ, возникших в результате недобросовестных действий Подрядчика, Заказчиком не финансируются.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации. При наличии замечаний, Заказчик в течение 3(трех) рабочих дней, направляет Подрядчику их перечень. Подрядчик обязуется устранить недостатки  в согласованные с Заказчиком сроки без дополнительной оплаты.

5.6. Заказчик осуществляет проверку выполненных по настоящему контракту работ и проводит необходимые согласования. Датой сдачи объекта (выполнение работ по настоящему контракту) считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Гарантии.

6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации законченного строительством объекта составляет  2 (два) года со дня подписания акта сдачи-приемки  объекта, с учетом наличия технических паспортов и сертификатов соответствия на  примененные материалы.

6.2. Объем гарантий-100 % в течение установленного п.6.1. гарантийного срока, обеспечивающий:

- надлежащее качество используемых при строительстве Объекта материалов, а также их соответствие государственным стандартам, ТУ и другой нормативно-технической документации, а также строительным нормам и правилам, обеспеченность их сертификатами соответствия или другими документами, удостоверяющими их качество и санитарно-эпидемиологическими заключениями

6.3. Подрядчик гарантирует: выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта, качество выполнения всех работ в соответствии с сметной документацией и действующими нормами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком при выполнении ремонтных работ по Объекту.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, в согласованный с Заказчиком срок с момента подписания акта о наличии дефектов, подписанный сторонами, а в случае неявки Подрядчика односторонним актом Заказчика.

6.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте о наличии дефектов, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе при сохранении своих прав на гарантии, устранить выявленные недостатки силами другой организации за счет средств Подрядчика. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу дефектов  Объекта или их причин, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза, расходы на которую несет проигравшая Сторона.

7.Порядок платежей и  расчетов.

7.2. Полный расчет осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Подрядчика на основании актов выполненных работ подписанных сторонами по форме КС-2 и КС-3  по мере поступления денежных средств на  расчетный счет Заказчика, но не позднее 20 декабря 2010 года.

7.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

8.Ответственность сторон

8.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом,  Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.4.  Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку:

8.4.1.За нарушение сроков выполнения работ  в размере  0,5 % от общей стоимости работ по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

8.4.2. За нарушение срока устранения недостатков в работах, предусмотренного п. 5.6. настоящего контракта и актом о наличии дефектов составленном сторонами, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом  Заказчика,  в размере  0,5 %  от общей стоимости работ по настоящему контракту за каждый день просрочки.

8.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых  на себя обязательств.

Суммы штрафных санкций удерживаются Заказчиком с Подрядчика при окончательном расчете за выполненные работы.

8.6.	В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от  Подрядчика :

- соразмерного уменьшения  цены;

- безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в 10-дневный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных работ.

8.7.Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования, используемых при производстве работ по строительству Объекта, несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его передачи Заказчику несет Подрядчик.

8.8. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, произошедшему при проведении работ по строительству Объекта  по настоящему муниципальному контракту или в связи с ним.

8.9. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут досрочно:

1)  по взаимному соглашению Сторон.

2)  по решению суда в случае:

- неисполнения Подрядчиком обязательства по передаче Объекта Заказчику в предусмотренный муниципальным контрактом срок;

- прекращения или приостановления строительства Объекта,  при наличии обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный муниципальным контрактом срок Объект не будет передан Заказчику;

- существенного нарушения требований к качеству Объекта, а также в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

8.10. Заказчик вправе отказаться от оплаты выполненных работ, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества выполненных работ или настоящим контрактом.

8.11. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

9. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в стать 8 настоящего Контракта, если невозможность выполнения обязательств возникла в силу наступления непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств, в том числе: войны, стихийных бедствий, забастовок, постановлений Правительства, указов Президента, нормативных актов других органов власти и управления.

В случае непредвиденных и независящих от Подрядчика обстоятельств непреодолимой силы форс-мажора (пожар, наводнение, забастовка, война, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего контракта) срок выполнения работ по Контракту соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.2. Подрядчик обязан в течение 5-ти дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению Контракта и приложить документы, подтверждающие наступление указанных обстоятельств.

10.Заключительные положения

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но в любом случае в пределах сроков, установленных в п.1.2. настоящего Контракта.

11.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены Сторонами  письменно, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

11.3. Все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, изменения,  имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения контракта одной из сторон, Стороны решают путем переговоров. Переговоры могут проводиться непосредственно уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, путем выставления претензий друг другу. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами.

11.5. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

11.6.	Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.7. Стороны обязуются  извещать друг другу об изменениях своего юридического (почтового) адреса и других реквизитов в течение  3-х дней с даты их изменения.

11.8. Как неотъемлемая часть настоящего Контракта, к нему прилагаются:

- приложение № __ – протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от_____________.2010 года;.

- приложение №__ -  календарный план выполнение работ

- приложение №__- утверждённая сметная документация

11. Особые  условия.

Исполнение функций технического надзора за выполнением ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Киржачского района исполняет__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон.

# Подрядчик:

# Заказчик :          Администрация муниципального образования          _

# Киржачский район

| Заказчик: Администрация муниципального образования Киржачский район _________________________________ (Подпись) (Ф.И.О.) М.П. | Подрядчик: _________________________ ______________________________ (Подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Приложение № ___

к муниципальному контракту №____

от  _________________ 2010 года

“____”____________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

к муниципальному контракту

| № п/п | Наименование работы (ее характеристика, качество) | Объем (тыс. руб.) | Срок выполнения | Заказчик, адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик:	Подрядчик:

(подпись)                            (Ф. И. О.)	(подпись)                            (Ф.И.О.)

М.П.	М.П.